Раздел: «Контрольные   мероприятия »

Информация о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта здания «Петрятинский сельский Дом культуры» в 2024 году  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры» «Культурная среда», муниципальной программы Злынковского района «Развитие  культуры и сохранения культурного наследия Злынковского района»(2024-2026годов)»

Контрольно- счетной палатой в   соответствии : Положением о Контрольно-счетной палате Злынковского района», утвержденным  Решением Злынковского районного Совета народных депутатов от 11.10.2021 № 30-3, пунктом 2.1.4. плана работы Контрольно-счетной палаты Злынковского района на 2025год , утвержденным  приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района от 16 декабря 2024года №113-од, с изменениями в редакции приказа председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района: от 13.01.2025года №2; от 16.01.2025года №4/1,приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №75-од  от 24 сентября 2025года «О проведении контрольного мероприятия» в ММБУ «ЗКДО» проведено контрольное мероприятие   «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта здания «Петрятинский сельский Дом культуры» в 2024 году  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры» «Культурная среда», муниципальной программы Злынковского района «Развитие  культуры и сохранения культурного наследия Злынковского района»(2024-2026годов)» .  Предмет контрольного мероприятия: процесс использования бюджетных средств, соблюдение законодательства Российской Федерации  при проведении капитального ремонта здания «Петрятинский сельский Дом культуры» в 2024 году  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры» «Культурная среда», муниципальной программы Злынковского района «Развитие  культуры и сохранения культурного наследия Злынковского района»(2024-2026годов)». Объект контрольного мероприятия: полное наименование на русском языке МУНИЦИПАЛЬНОЕ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗЛЫНКОВСКОЕ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", сокращенное наименование на русском языке ММБУ «ЗКДО»,  ОГРН: 1023201322484, Дата присвоения ОГРН: 20.11.2002, ИНН: 3213001156, КПП: 324101001, юридический адрес:243 600, Брянская область, Злынковский района, г. Злынка, ул. Площадь Свободы, д.30.  Цель контрольного мероприятия : проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта здания «Петрятинский сельский Дом культуры» в 2024 году  в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры» «Культурная среда», муниципальной программы Злынковского района «Развитие  культуры и сохранения культурного наследия Злынковского района»(2024-2026годов)». Исследуемый период: 2024год. Сроки проведения мероприятия: с 25 сентября по 31 октября 2025года.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в 2024году ММБУ «ЗКДО» был проведен капитальный ремонт здания «Петрятинского сельского Дома культуры»- структурного подразделения ММБУ «Злынковского культурно-досугового объединения» на общую сумму     3 449 070, 72  руб., в том числе:

- внебюджетные средства в сумме 3 руб.17коп.;

- средства районного бюджета в сумме 68 981,35 руб.;

-средства областного бюджета в сумме 3 380 086,20 руб. Целевые показатели по муниципальной программе Злынковского района «Развитие культуры и сохранения культурного наследия Злынковского района» (2024-2026годов) были достигнуты 100%, проведен капитальный ремонт в зданиях учреждений культуры при плане и фактическом показателе 1. При проведении контрольного мероприятия установлено, 8 нарушений законодательства Российской Федерации: 2 нарушения требований Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "О бухгалтерском учете", в том числе 1(одно) нарушение требований Инструкции 157н при принятии к бухгалтерскому учету объектов недвижимости,1 (одно)нарушение не осуществление внутреннего контроля  при принятии к бухгалтерскому учету совершаемых фактов хозяйственной жизни; 6 (шесть)нарушений в сфере закупок,  не соблюдение условий контрактов. По результатам проведения контрольного мероприятия  Контрольно-счетной палатой направлено представление ММБУ «ЗКДО» с  предложениями по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов Злынковского муниципального района Брянской области.

Отчет о проведении контрольного мероприятия утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района от 30 октября2025г. N85-од. В соответствии с приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района от 30 октября2025г. N85-од отчет о   результатах   проведения контрольного мероприятия направлен: Главе Злынковского района Брянской области Севрюк Г.Г., Прокурору Злынковского района Брянской области Ананенко С.Н.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Злынковского района               Ефименко В.И.

31.10.2025г.