                                    Раздел: «Контрольные   мероприятия »    

 Информация о результатах проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда Злынковского муниципального района Брянской области в 2023году»

[bookmark: _Hlk168472062]             Контрольно-счетной палатой  Злынковского в соответствии  п.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011года №6-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»; Положением  о  Контрольно-счетной палате Злынковского района, утвержденного Решением Злынковского районного Совета народных депутатов № 30-3 от 11.10.2021года; пунктом  2.1.3.Плана работы Контрольно-счётной палаты Злынковского района  на 2024 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счётной палаты Злынковского района от 18 декабря 2023 года №119,с изменениями в редакции приказа от 29.05.2024г.№59 , приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №65-од от 31 мая 2024года «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие  «Проверка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда Злынковского муниципального района Брянской области в 2023году» на объекте: Администрация Злынковского района Брянской области   по результатам которого установлено. В 2023году плановый объем муниципального дорожного фонда Злынковского муниципального района Брянской области составил 8 606 231,49 рублей.  Увеличение ассигнований дорожного фонда связано с поступлением акцизов в большем объеме, чем планировали (+ 386 160,00 рублей), а также с направлением бюджетных ассигнований дорожного фонда, не использованных в 2022 году (переходящий остаток) + 6 005 571,49 рублей. Фактический объем дорожного фонда муниципального района  на 01.01.2024 года  составил  8 932 679,09 рублей, который сложился из следующих источников: доходов  от уплаты акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных  (инжекторных)  двигателей, производимые на территории Российской Федерации  в размере  2 927 107,60 рублей (план  2 900 660,00 рублей, исполнение  составило  100,9 процента);остатка средств муниципального дорожного фонда Злынковского муниципального района на 1 января очередного финансового года в сумме   6 005 571,49 рублей. Запланированные годовые показатели по доходам дорожного фонда      Злынковского муниципального района за отчетный период выполнены на 103,79 процента. Кассовое исполнение составило 4 010 626,34 рублей или 45,03 процента на проведение ремонта автомобильных дорог на территории сельских поселений, изготовление ПСД, осуществление строительного контроля.

В рамках проведения контрольного мероприятия проведена проверка 16 муниципальных контрактов(договоров) на выполнение работ и оказания для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Далее Закона № 44-ФЗ)  на сумму 4 010 626,34 руб. Установлены нарушения требований Закона № 44-ФЗ и условий   5  договоров(контрактов) заключенных на выполнение работ и оказание услуг на сумму_2 610 027,60руб.__, в том числе: 
1. По Договору на выполнение работ №2906 от 01.06.2023года Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережной в. с. Большие Щербиничи Злынковского района Брянской области. Цена Договора в сумме 594 518,40 руб., НДС не облагается. Оплата за выполненные работы подрядчику произведена Заказчиком в срок, превышающий 7(семь) рабочих дней с даты подписания документов о приемке, тем самым Заказчиком Администрацией Злынковского района Брянской области не соблюдены условия п.6.2. Договора на выполнение работ №2906 от 01.06.2023года. Фактически Заказчиком Администрацией Злынковского района Брянской области произведена оплата платежным поручением от 31.07.2023года в сумме 594 518,40 руб. в течении 15 рабочий дней с даты подписания документов о приемке выполненных работ.
  
2.По Договору поставки №25 от 13.06.2023г. Оплата Поставщику 30 % аванса в сумме 19 500,00 руб.  по Договору поставки №25 от 13.06.2023года произведена Покупателем Администрацией Злынковского района Брянской области платежным поручением №663129 от 21.06.2023года в срок, превышающий 5(пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату, тем самым  Покупателем Администрацией Злынковского района Брянской области  не соблюдены  условия п. 4.1. Договор поставки №25 от 13.06.2023г.,которым установлено, что 30% оплата аванса осуществляется в течении 5(пяти) банковских дней  с момента выставления Поставщиком счета на оплату.
3. По Договору поставки № 37 от 08 сентября2023г. Оплата Поставщику 30 % аванса в сумме 109 000,00 руб.  по Договору поставки № 37 от 08 сентября2023г. произведена Покупателем Администрацией Злынковского района Брянской области платежным поручением № 218 645 от 29.09.2023года  в срок, превышающий 5(пяти) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оплату, тем самым  Покупателем Администрацией Злынковского района Брянской области  не соблюдены  условия п. 4.1. Договора поставки №37 от 08 сентября2023г.,которым установлено, что 30% оплата аванса осуществляется в течении 5(пяти) банковских дней  с момента выставления Поставщиком счета на оплату.
4. По Договору№35 на оказание услуг от 18 сентября 2023года.Оплата по Договору № 35 от18.09.2023года  произведена Заказчиком Администрацией Злынковского района Брянской области платежным поручением №240032 от 05.10.2023года в  срок превышающий течении10(десяти) дней с момента предоставления документов  подтверждающих фактически оказанные услуги, тем самым Заказчиком Администрацией Злынковского района Брянской области  не соблюдены  условия п. 3.3. Договор №35 от18.09.2023года ,которым установлено, что Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги в течении 10(десяти) дней с момента предоставления документов  по п.2.1.4. Договора . 
5. Муниципальный контракт № 0127200000222005524001 Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная в с. Большие Щербиничи Злынковского района Брянской области ИКЗ 223321300117032410100100700014211243 от 17 октября 2022года. (Далее Муниципальный контракт № 0127200000222005524001 от 17.10.2022года). «Заказчик» Администрацией Злынковского района Брянской области, «Подрядчик» Подрядчиком Индивидуальным предпринимателем не были соблюдены сроки исполнения контракта в срок до 17 марта 2023года установленные пунктом п.4 муниципального контракта № 0127200000222005524001 от 17.10.2022года на общую сумму 1 818 709,20 руб., тем самым были нарушены условия, установленные муниципальным контрактом. Фактически выполнены работы 10.07.2023года,что подтверждается : Актом о приемке выполненных работ №1 от 10.07.2023года за отчетный период с 17.10.2022года по 10.07.2023года на сумму 1 783 048,80 руб. Актом о приемке выполненных работ №2 от 10.07.2023года за отчетный период с 17.10.2022года по 10.07.2023года на сумму 35 660,40 руб. 
По результатам контрольного мероприятия, Контрольно-счетной палатой Злынковского района приняты решения: о направлении Отчета по результатам контрольного мероприятия Главе Злынковского района Севрюк Г.Г.; Прокуратуру Злынковского района Брянской области в соответствии с Соглашением №1/ от 13.01.2023года об основах взаимодействия между Прокуратурой Злынковского района Брянской области и Контрольно-счетной палатой Злынковского района. В адрес Главы администрации Злынковского района направлено  Информационное письма с предложением об обеспечении контроля за исполнением условий муниципальных контрактов(договоров)в части: соблюдения сроков перечисления авансовых платежей и своевременной оплаты за выполненные работы, оказанные услуги.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №78-од от 28.06.2024года.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Злынковского района               Ефименко В.И.
24.07.2024г.                                   


