|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ****ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН****ДЕНИСКОВИЧСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 марта 2021г. №8-П

с. Денисковичи

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты») по поэтапному проведению работ по исполнению законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера в области обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений (ГТС) |

В целях устранения нарушений законодательства в области обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений (ГТС), установленных Злынковской районной прокуратурой от 25.02.2021г. №47/2021, Уставом муниципального образования «Денисковичское сельское поселение Злынковского района Брянской области», Денисковичская сельская администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному проведению работ по исполнению законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера в области обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений (ГТС) на территории Денисковичского сельского поселения Злынковского района Брянской области (приложение №1) прилагается.

3. Постановление обнародовать в установленном порядке..

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой**.**

Глава Денисковичской сельской администрации А.А. Попков

**Приложение №1**

**к Постановлению Денисковичской**

**сельской администрации № 8-П от 15.03.2021г.**

**План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному проведению работ по исполнению законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера в области обеспечения безопасности и охраны гидротехнических сооружений (ГТС) на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие**  |  **Планируемые средства для осуществления мероприятий** *(руб.)* | **Ответственное лицо***(Ф.И.О. ответственного за выполнение мероприятия)* | **Срок исполнения***(предельный срок)* |
| **1.** Исключение из объектов недвижимости 2-х объектов ГТС ( 1- село Денисковичи и 1- дер. Фёдоровка), после согласования проведенных актов осмотра специализированной организацией Брянск-Центр-Вод, делающих соответствующее заключение. | 140000(2 объекта х 70000 руб.) | Глава администрации,Главный бухгалтер,Ведущий специалист | 1 полугодие2022г. |
| **2.** Проведение межевания земельных участков под 2 объектами ГТС (в селе Денисковичи) Злынковской кадастровой конторой  | 12000(2 объекта х 6000 руб.) | Глава администрации,Главный бухгалтер,Ведущий специалист | 2 полугодие2022г. |
| ***ИТОГО в 2022 г. 152000*** |
| **3.** Страхование размежеванных 2-х объектов ГТС (в селе Денисковичи) | 24000(2 объекта х 12000руб.) | Глава администрации,Главный бухгалтер | 1 полугодие 2023г. |
| **4.** Разработка и утверждение Правил эксплуатации 2-х объектов ГТС (в селе Денисковичи), разработанных специализированной организацией Брянск-Центр-Вод. | 140000(2 объекта х 70000 руб.) | Глава администрации,Главный бухгалтер,Ведущий специалист | 2 полугодие 2023г. |
| ***ИТОГО в 2023 г.*** ***164000*** |
| **ВСЕГО 316000** |